Meeting Frank 28/05/2018:

* OMR: Frank travaille sur le module « Online Renewal health professionals » le 29/5 et le Wkend. Possibilité d’une réponse pour le 5/6. Il m’enverra un msg.
* CHUK: Possibilité d’imprimer la liste de prestations. Pour demain. Après mises à jour au CHUK.
  + Configuration du paramètre « automatedDebet » à faire sur la nouvelle version
  + Possibilité de configurer plusieurs « mir-type ; mir-type ;... » pour un ajout de prestations multiples.
* Kabgayi : Fiches « consultation », « cataracte » et « chirurgie » en ordre ! Module CCBRT. Frank fera les traductions qui manquent.
  + Rapportage via le JasperReports (PDF ou Excel)
  + Nouvelles fonctionnalités dans la nouvelle version CCBRT
  + Installation de la nouvelle version à prévoir quand il y a quelqu’un à Kabgayi
* **Mises à jour des sites**
  + Pour le 30/05 : Butaro (Lyevin est là), Rwamagana (Alexis est là), CDS (Willy sera là), PStJean (Thierry sera là)
  + Pour le 31/05 : Kabgayi (Lyevin sera là), Nyamata (Thierry sera là), BMC & KDC (j’y serai ave Byusa)
  + Pour le 01/06 : DMC (j’y serai), CHUK (Thierry sera là)
  + Pour le 02/06 : Ndera (j’y serai), Gihundwe (Byusa sera là)
* Skype : Jeudi 31/05. 2 :00pm (labtech)
  + Abbott (Jowet et John)
* Fonctionnalité, Tigo (rappel rdv) … => (techno smpp). Intéressé la CDS
* Installation nouvelle version PC Gus et récupération de 2 portables.
* Matériel :
  + BMC (à recevoir)
  + CDS
    - Voir les ribbons Black and White Evolis Tatto 2, PVC cards, One side Printing
    - Proposer une autre machine (Zimbra) à la place de Evolis.
* Les serveurs que nous allons installer prochainement :
  + UN Clinic (in Cloud)
  + Rwamagana (nouveau serveur local, l’actuel sera le backup redondant)
  + Nyamata (nouveau serveur local, l’actuel sera le backup redondant)